.

Numer sprawy : 6/PN/17

Załącznik nr 6

PROJEKT UMOWY                                                                              PROJEKT UMOWY

UMOWA Nr ...../..../2017/DOS

zawarta w Zamościu  w dniu  ....................2017r. pomiędzy Zamojskim Szpitalem Niepublicznym Sp. z o.o. w Zamościu ul. Peowiaków 1, NIP 922-26-93-037, REGON 951217536 , zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000219506, kapitał zakładowy: 13.368.500 PLN, reprezentowanym przez :

- mgr inż. Mariusz Paszko – Prezes

zwanym w dalszej części „Zamawiającym”, a:

..........................................., zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w ................................KRS nr ..........................NIP .......................... REGON .......................

reprezentowaną przez:

1.........................................................

2........................................................

zwanym w dalszej części „Wykonawcą”

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w trybie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych /(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm /, w wyniku którego, oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza zawarta została umowa następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania i oddania Zamawiającemu przedmiot niniejszej Umowy, który obejmuje roboty budowlane w pomieszczeniach apteki szpitalnej z uwzględnieniem PRACOWNI CYTOSTATYKÓW w celu  dostosowania do aktualnych potrzeb użytkowych i wymagań przepisowych.

2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z:

1) warunkami określonymi w SIWZ, ofercie Wykonawcy oraz niniejszą umową;

2) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego;

3) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych;

4) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

3. Zamawiający zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w niniejszej umowie,

w szczególności odebrania przedmiotu umowy i zapłaty należnego wynagrodzenia, a także

spełnienia warunków wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących nadzoru

inwestorskiego.

4. Materiały, urządzenia, itp. konieczne do wykonania przedmiotu umowy dostarczy Wykonawca.

5. Wykonawca oświadcza, że materiały, urządzenia, itp. użyte przez niego do wykonania

przedmiotu umowy dopuszczone są do używania w budownictwie w rozumieniu obowiązujących

przepisów prawa.

6. Na żądanie Zamawiające go Wykonawca zobowiązany jest okazać - w stosunku do wskazanych

materiałów, urządzeń, itp.-. certyfikat na znak bezpieczeństwa bądź certyfikat zgodności lub

deklarację zgodności z Polską Normą czy też aprobatę techniczną.

7. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i wymagane prawem uprawnienia oraz środki

niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.

8. Energię elektryczną, wodę i inne media na plac budowy zapewnia nieodpłatnie Zamawiający.

§  2

1. Zamawiający niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od daty zawarcia

umowy przekaże Wykonawcy protokolarnie teren robót.  Wykonawca zobowiązany jest odebrać od Zamawiającego teren robót, w terminie wyznaczonym  przez Zamawiającego.

2. Wykonawca rozpocznie wykonywanie przedmiotu umowy niezwłocznie, nie później jednak niż w

ciągu 2 dni roboczych po przekazaniu terenu robót.

3. Wykonawca od chwili przejęcia terenu robót aż do chwili jego oddania ponosi odpowiedzialność

na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie oraz terenie przyległym – graniczącym

w związku z prowadzonymi robotami; w szczególności Wykonawca winien:

1) zabezpieczyć i oznakować teren wykonywania robót,

2) strzec mienia znajdującego się na przekazanym mu terenie i zapewnić odpowiednie warunki

bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska,

3) w trakcie realizacji przedmiotu umowy usuwać zbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne

urządzenia tymczasowe,

4) uporządkować teren robót, w tym wywieźć odpady powstałe w wyniku prowadzonych robót

i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na końcowy odbiór robót. Wszelkie sankcje z tytułu nieprzestrzegania przepisów o gospodarowaniu odpadami, nałożone przez uprawnione do tego organy, będą obciążały Wykonawcę. Koszt powyższych czynności obciąża Wykonawcę.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie realizacji robót objętych niniejszą umową oraz za szkody wynikające z wadliwego wykonania robót, ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi.

5. Wykonawca zobowiązuje się naprawić szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie realizacji

robót oraz uporządkować teren zaplecza i plac budowy po ich zakończeniu.

6. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej .

§  3

1. Wykonawca na swój koszt i odpowiedzialność ustanawia kierowników budowy i robót

w osobach: ...................... -

nr uprawnień: ......................

specjalność...........................................

w ramach zakresu obowiązków i uprawnień przewidzianych dla kierowników robót w prawie budowlanym.

2. Zamawiający ustanawia inspektorów nadzoru inwestorskiego w osobach:

................................... nr uprawnień ........... specjalność ...............

......................... w ramach zakresu obowiązków i uprawnień przewidzianych dla inspektorów nadzoru inwestorskiego w prawie budowlanym.

3. Ewentualna zmiana kierowników budowy i robót bądź inspektorów nadzoru inwestorskiego

wymaga pisemnej notyfikacji Strony dokonującej zmiany oraz pisemnej akceptacji zmiany przez drugą Stronę, przy zastrzeżeniu posiadania przez nowe osoby stosownych kwalifikacji.

4. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót wynikających z przedmiotu umowy

a nie objętych przedmiarem robót i kosztorysem ofertowym (w warunkach art. 630 Kodeksu cywilnego) tzw. „roboty dodatkowe” Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zatwierdzenia protokołu konieczności przez Prezesa  ze strony Zamawiającego, na podstawie którego zostanie zawarta odrębna umowa.

Wszelkie samodzielne decyzje inspektora (- ów) nadzoru inwestorskiego w tym zakresie będą

bezskuteczne a roboty takie – wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. O konieczności wykonania robót dodatkowych Wykonawca niezwłocznie informuje

Zamawiającego w formie pisemnej.

6. Umowa na roboty dodatkowe zostanie zawarta z Wykonawcą przy zastosowaniu stawek jednostkowych zawartych w ofercie.

§ 4

- Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do dnia  30 października  2017 r.

2. Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy wykonany zgodnie z warunkami

określonymi w §1 ust. 1 i ust. 2 niniejszej umowy.

3. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w ciągu 7 dni roboczych od pisemnego

zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

4.  Z czynności odbioru Strony spiszą protokół, w którym zawarte zostaną w szczególności:

1) informacje o jakości wykonanych robót,

2) ewentualny wykaz wszystkich wad ujawnionych w trakcie odbioru wraz z terminami ich

usunięcia lub oświadczeniem Zamawiającego o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności Wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze.

5. Protokół odbioru, o którym mowa ust. 4 stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

6. Wykonawca wystawi fakturę końcową za realizację przedmiotu umowy po dokonaniu odbioru

końcowego, o którym mowa w ust. 2, na podstawie podpisanego przez Strony bez uwag

protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 4.

7. Na 7 dni przed ukończeniem robót zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie inspektora nadzoru w celu dokonania przez

niego odbioru tych robót. W przypadku nie dopełnienia tego obowiązku Zamawiający wezwie Wykonawcę do bezpłatnego odkrycia tych robót.

§ 5

1. Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcom. Do

zawarcia przez podwykonawców umowy z dalszymi podwykonawcami wymagana jest zgoda

Zamawiającego i Wykonawcy.

2. Wykonawca oświadcza, że wykona własnymi siłami przedmiot umowy (bez podwykonawców)

albo*

Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy/ów:

………………………………………

………………………………………………………………….

w zakresie:.............................................................

*zostawić właściwe

3. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy wskazanego w ust. 2, na którego zasoby

Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. **

Zmiana sposobu realizacji umowy związana z udziałem podwykonawców może nastąpić tylko

zgodnie z zapisami § 15 ust. 2 pkt. 4 lub 5 niniejszej umowy.

** zapis znajdzie zastosowanie, o ile w ust. 2 zostali wskazani podwykonawcy

4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca,

o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i

osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia

Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym a także

przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców, dalszych

podwykonawców jak za własne działania lub zaniechania, zarówno zawinione jak i niezawinione, w takim stopniu jakby to były działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania jego własne.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,

jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projekt em umowy.

7. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

8. Zamawiający w terminie max 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy o podwykonawstwo zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności:

a) niespełniającej wymagań określonych w ust. 12 niniejszej umowy (dotyczy umowy

z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą),

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni,

c) w przypadku zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez podwykonawcę.

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego,

e) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany niniejszą umową,

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty,

uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie umowy.

g) gdy projekt zawiera zapisy pozwalające Wykonawcy, podwykonawcy dokonywać potrąceń

z wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu kar umownych naliczanych w związku z łączącymi ich innymi zobowiązaniami umownymi, kompensat wynikających z rozliczeń innych zobowiązań.

9. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 8 uważa się za akceptację projektu przez Zamawiającego.

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy

o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może przedłożyć w terminie max 14 dni zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. Do czasu uzyskania pisemnej akceptacji treści projektu umowy nie wolno zlecać podwykonawcy lub odpowiednio dalszemu podwykonawcy realizacji robót.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiający w terminie do 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach o których mowa w ust. 8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie do 14 dni uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

12. Umowa (a także projekty tych umów) z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą na

roboty budowlane powinna zawierać w szczególności:

a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który nie może

być dłuższy niż termin określony w ust. 7,

b) przedmiot umowy o podwykonawstwo, w tym dokładny opis zakresu podzlecanych robót

budowlanych, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową zawartą

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odpowiadającej zakresowi, o którym mowa w ust.2,

c) wysokość wynagrodzenia podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, które nie może być

wyższe od wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy i warunki jego zapłaty, w tym uwzględniające art. 17 ustawy o podatku od towarów i usług,

d) zobowiązanie, że przedmiot umowy o podwykonawstwo wykonany zostanie na co najmniej

takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i będzie odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, przy czym nie będzie on krótszy od okresu odpowiedzialności

za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego wskazanego w zapisach dotyczących gwarancji, rękojmi,

f) zobowiązanie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo, zobowiązanie do przedkładania Zamawiającemu projektów umów z dalszymi podwykonawcami a także ich zmian przy zachowaniu trybu i zasad opisanych w niniejszym paragrafie, do przedkładania w terminie 7 dni od daty zawarcia oraz kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem zawartej umowy o podwykonawstwo i ich zmian,

g) zakaz zawierania umów o podwykonawstwo przed uzyskaniem akceptacji Zamawiającego,

13. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane, nie może zawierać postanowień:

1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od

Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od

zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy;

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.

3) pozwalających Wykonawcy, podwykonawcy dokonywać potrąceń z wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu kar umownych naliczanych w związku

z łączącymi ich innymi zobowiązaniami umownymi, kompensat wynikających z rozliczeń innych zobowiązań.

14.Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której

przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym wyłączenie to nie dotyczy umów o wartości większej niż 50.000 zł.

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż określony w ust. 7 Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

16.Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego. Dalsze prowadzenie robót przez takiego podwykonawcę spowoduje wstrzymanie robót do czasu złożenia Zamawiającemu kopii umowy o podwykonawstwo, zaakceptowanej przez Zamawiającego. Okres wstrzymania robót traktowany będzie jako zwłoka Wykonawcy w realizacji umowy, skutkująca nałożeniem kary umownej.

17. Zapisy ust. 4 -15 stosuje się odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo.

§ 6

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe.

2. Wynagrodzenie za wykonane roboty nie może przekroczyć kwoty:

..............................zł netto

(słownie: ............................................................................./100)

plus należny podatek VAT ………….zł.

. ........................... zł brutto

(słownie: ............................................................................ /100).

3. Za roboty niewykonane - uznane przez Strony jako zbędne - choć objęte kosztorysem

ofertowym wynagrodzenie nie przysługuje.

4. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia, za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie pisemnych dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

5. Pisemne dowody zapłaty należy złożyć Zamawiającemu nie później niż na 10 dni przed terminem zapłaty. Za pisemne dowody zapłaty Zamawiający uzna kopie przelewu na konto podwykonawcy wraz z kopią faktury podwykonawcy i dalszego podwykonawcy lub oświadczenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcę należnego mu wynagrodzenia.

6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 5

Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy .

7. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo na usługi lub dostawy, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy.

9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie, w terminie 7 dni od poinformowania go o tym fakcie, pisemnych uwag dotyczących

zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym w ust. 9, Zamawiający może:

1)nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy lub

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 7

1.Wykonawca lub podwykonawca (jeżeli Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy) zobowiązany jest przez cały okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy

zatrudniać na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy osoby bezpośrednio wykonujące czynności polegające na wykonywaniu:

- robót murarskich,

- robót ślusarskich,

- robót elektrycznych,

- robót sanitarnych,

- robót wentylacyjnych,

- robót w zakresie centralnego ogrzewania.

2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy wykaz osób wykonujących czynności o których mowa w ust. 1 zatrudnionych na umowę o pracę, którzy będą zatrudnieni przez cały okres realizacji niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez osobę zatrudnioną lub Wykonawcę (podwykonawcę) z taką osobą, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę na to miejsce inną osobę oraz poinformować pisemnie o tym fakcie Zamawiającego jednocześnie przedkładając aktualną imienną listę osób realizujących przedmiot umowy, w ciągu 3 dni od dnia zatrudnienia nowej osoby.

4. Wykonawca zobowiązany jest w dniu rozpoczęcia realizacji umowy, oraz w trakcie jej realizacji

na każde żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, przedłożyć Zamawiającemu do wglądu dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób realizujących czynności, o których mowa w ust. 1, w postaci poświadczonych za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, przy czym kopie umów winny być zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w szczególności pozbawione nr PESEL, daty urodzenia, adresu zamieszkania. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

5. Zamawiający uprawniony jest w trakcie realizacji przedmiotu umowy do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób realizujących czynności, o których mowa w ust. 1, w miejscu wykonywania zamówienia oraz może w każdym czasie zażądać, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień, jeżeli dokumenty, o których mowa w ust. 4 budzą wątpliwości co do ich autentyczności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 8

- Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi za elementy robót  uzgodnionymi z Zamawiającym i fakturą końcową.

- Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego danego elementu (etapu) robót, a regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i podpisanego przez strony protokołu odbioru wykonanego elementu robót.

- Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Faktura końcowa będzie płatna w terminie 30 dniowym od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. Wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 20 % wartości zamówienia.

- W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia lub zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych.

- Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze.

6. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

7. W przypadku opóźnienia zapłaty wynagrodzenia, Wykonawcy przysługują od Zamawiającego

ustawowe odsetki.

§ 9

1. Uprawnienia z tytułu rękojmi przysługują Zamawiającemu nie zależnie od uprawnień z tytułu

gwarancji – wszelkie postanowienia zawarte w ofercie Wykonawcy, a sprzeczne z powyższym

uważa się za bezskuteczne wobec Stron.

2. Termin rękojmi na przedmiot umowy wynosi 5 lat od daty odbioru końcowego.

3. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie telefonicznie (nr ...............) oraz potwierdzi

faxem (nr: ..............) lub pisemnie na adres Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego poinformowania Zamawiającego o zmianie danych teleadresowych. W przypadku zaniechania dokonania aktualizacji, zgłoszenie dokonane

na ostatni znany Zamawiającemu adres lub adres teleinformatyczny uważa się za dokonane w dacie tego zgłoszenia.

4. Zamawiający, po stwierdzeniu istnienia wady, wykonując uprawnienia względem Wykonawcy

może:

1) żądać usunięcia wady, bezpłatnie, w terminie ustalonym przez strony,

2) odstąpić od umowy, albo złożyć oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia Wykonawcy, chyba, że Wykonawca niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wady i bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli przedmiot umowy lub jego część była już naprawiona przez Wykonawcę.

5. Jeżeli Zamawiający zażądał usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu

terminu do usunięcia wady.

6. Potwierdzenie przez Strony usunięcia wad albo oświadczenie Zamawiającego o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu rękojmi wymaga formy pisemnej.

§ 10

1. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość przedmiotu umowy zwłaszcza w zakresie:

1) zgodności z niniejszą umową,

2) zgodności z obowiązującymi przepisami technicznymi oraz normami państwowymi,

3) kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

W związku z powyższym Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady

zmniejszające wartość techniczną i użytkową przedmiotu umowy ujawnione w okresie gwarancyjnym oraz za ich usunięcie.

2. Warunki gwarancji określa niniejsza umowa, oferta Wykonawcy oraz przekazane Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne, dotyczące materiałów, urządzeń, armatury, stanowiące integralną część umowy.

W przypadku rozbieżności postanowień, pierwszeństwo mają postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego.

3. Okres gwarancji:

1) na wykonane roboty wynosi 36 miesiące.

2) na zamontowane materiały, urządzenia, itp.  wg gwarancji producenta.

Bieg terminów gwarancji rozpoczyna się w dacie odbioru końcowego.

4. Wykonawca zwolniony jest od odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady spowodowane:

1) użytkowaniem przez Zamawiającego zastosowanych materiałów, urządzeń, itp. zamontowanych w ramach przedmiotu umowy niezgodnie z załączoną do nich instrukcją obsługi,

2) wykonaniem istotnych napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione, bez zgody Wykonawcy.

5. Postanowienia zawarte w § 9 ust. 3 do 6 stosuje odpowiednio.

§ 11

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w następujących przypadkach i wysokościach:

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w  § 6 ust. 2 umowy,

b)za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,

c) za zwłokę w oddaniu określonego w niniejszej umowie przedmiotu zamówienia w części dotyczącej wykonania robót budowlanych w wysokości 0,5% wartości robót niezrealizowanych w wyznaczonym umownym terminie, za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 10% wynagrodzenia umownego brutto,

d) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego lub gwarancji w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego brutto,

2. Kary umowne mogą być potrącane z faktury lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, o której mowa w art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

4.W przypadku spowodowania przez Wykonawcę szkody w mieniu Zamawiającego przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiający wystawi notę obciążeniową, na podstawie której Wykonawca wypłaci odszkodowanie za powstałe szkody.

5.Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 12

1. Przyczynami odstąpienia od umowy, za które odpowiada Zamawiający jest sytuacja gdy Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu robót w ciągu 1 miesiąca od daty zawarcia umowy, za wyjątkiem opóźnienia wynikającego z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

2. Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w następujących sytuacjach:

1) gdy Wykonawca pomimo dwukrotnego wyznaczenia przez Zamawiającego terminu przekazania terenu robót, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, nie przystępuje do jego odbioru,

2) gdy Wykonawca nie podejmuje realizacji przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od dnia przekazania terenu robót lub przerwał wykonywanie przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 30 dni,

3) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób nienależyty i pomimo dodatkowego

wezwania przez Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w tym względzie,

4) gdy wartość naliczonych kar umownych osiągnie kwotę wskazaną w § 6 ust. 4 umowy,

5) jeśli Wykonawca opóźnia się z zakończeniem prac objętych umową tak dalece, że nie jest

prawdopodobne, żeby zakończył je w terminie , o którym mowa w § 4 ust. 1.

3. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy lub konieczność dokonywania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 %

wartości niniejszej umowy może stanowić podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od

niniejszej umowy.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy/ rozwiązaniu umowy wymaga dla swej ważności formy

pisemnej.

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Wykonawca ma prawo żądać jedynie

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 13

Wykonawca nie ma prawa, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego,

przelewać jakichkolwiek praw ani obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 14

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości

umowy brutto: ….................zł w formie ….........................

2. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie i na zasadach określonych w art.151

ustawy Pzp z tym, że na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady pozostawi 30% z kwoty

zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 15

1. Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić wyłącznie w okolicznościach o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymagają formy

pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez strony niniejszej umowy.

2. Zamawiający działając zgodnie z dyspozycją art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień

publicznych przewiduje możliwość zmiany umowy tylko w przypadku:

1) ustawowej zmiany stawki podatku VAT,

2) zmiany terminu wykonania robót - w szczególnie uzasadnionych przypadkach spowodowanych koniecznością wykonania robót dodatkowych lub wystąpieniem czynników zewnętrznych niezależnych od Wykonawcy w tym w szczególności:

warunkami atmosferycznymi, działaniami spowodowanymi przez Zamawiającego lub organy administracyjne, lub w przypadku, jeżeli Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu robót w ciągu 1 miesiąca od daty zawarcia umowy, a opóźnienie to wynika z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,

3) zmiany lub rezygnacji z podwykonawców wskazanych w § 5 ust. 2, z zastrzeżeniem zapisu § 5 ust. 3 umowy,

4) zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę, na realizację z udziałem podwykonawców lub zmianę zakresu powierzonego podwykonawcom, wprowadzenia nowych podwykonawców, a także zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy z realizacji przy udziale podwykonawców na samodzielną realizację przez Wykonawcę,

5) zmiany terminu przekazania terenu robót ze względu na niezależne od Zamawiającego przyczyny wynikające np. z braku możliwości przekazania miejsca realizacji przedmiotu umowy z uwagi na istotne czynniki uniemożliwiające podjęcie robót,

6) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy.

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1 umowy wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług.

§ 16

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych  oraz Kodeksu Cywilnego.

2. Zmiany  niniejszej  umowy  mogą  być dokonywane  wyłącznie  na  piśmie  w  formie  aneksów  podpisanych  przez  obie  strony i opatrzonych datą – pod rygorem ich nieważności.

3.Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

4.Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA:                                                                           ZAMAWIAJĄCY :